- Umowa

(projekt)

zawarta w dniu ……… r. w Gdańsku pomiędzy:

Gdańskim Klubem Sportowym „Stoczniowiec” z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 470, 80 – 309 Gdańsk, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod numerem KRS: 0000059293, w imieniu którego działają:

- ………

- ………

zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”,

a

…

zwany w dalszym tekście „Wykonawcą”,

W wyniku rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego z dnia ……… Strony zawierają umowę o następującej treści:

§1

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiot umowy obejmującego roboty remontowe: remont (naprawa) elementów mechanicznych, elektrycznych i sterowania w budynku maszynowni kompleksu Hali Sportowo-Widowiskowej “Olivia” w Gdańsku

  - Zakres prac określa oferta Wykonawcy wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 1 do Zapytania ofertowego oraz schematem instalacji stanowiącym załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego.

§2

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać cały zakres Przedmiotu umowy, w tym zakończyć rozruch, w terminie do 31.07.2025 r.

- Zamawiający udostępni obiektu do realizacji prac w maju 2025 r. Prace remontowe muszą być wykonane i zakończone (w tym rozruch) w okresie maj-lipiec.

- Przed przystąpieniem do prac WYKONAWCA zobowiązany jest uzgodnić terminy realizacji prac z użytkownikiem obiektu HSW Olivia, tj. przedstawicielem GKS Stoczniowiec.

§3

  - Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej i zapoznał się zakresem niezbędnych do wykonania prac, jak też potwierdza i nie widzi przeszkód w pełnym i terminowym wykonaniu niniejszej umowy.

  - Wykonawca oświadcza, iż uzyskał wszelkie niezbędne informacje i uznał je za wystarczające co do:

  - warunków organizacyjnych prowadzenia prac,

  - rozmiarów i charakteru prac, a także materiałów niezbędnych do wykonania oraz usunięcia wszelkich usterek jakie w nich powstaną,

  - środków potrzebnych dla uzyskania dostępu i zagospodarowania terenu, na którym będą realizowane prace.

  - Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt i materiały posiadały certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt i materiały spełniają wymagane prawem przepisy i normy.

  - Wykonawca obowiązany jest stosować wyłącznie urządzenia, osprzęt i materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, zaopatrzone w wymagane aprobaty i certyfikaty, nieuszkodzone, wolne od praw i ciężarów osób trzecich, zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń, odpowiednio: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

  - Przyjęta technologia i organizacja prac nie może powodować dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu realizacji prac oraz nie może wywierać negatywnego wpływu na środowisko.

  - Wszelkie koszty transportu materiałów ponosić będzie WYKONAWCA.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności do:

- prowadzenia prac przy zapewnieniu eksploatacji obiektu oraz wspólnego dostępu do obiektu przez użytkowników obiektu i pracowników Wykonawcy,

- uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla stosowanych materiałów i urządzeń,

- informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie terminu ich wykonania;

- zorganizowania prac w sposób uwzględniający ich wykonywanie w czynnym obiekcie HSW Olivia, w którym znajduje się część hotelowa – Hotel Olivia, gdzie będą przebywać goście, oraz część handlowa i gastronomiczna. Prowadzone prace muszą zostać zorganizowane w sposób minimalizujący negatywne skutki dla funkcjonowania obiektu hotelowego, części handlowej i gastronomicznej oraz wykonywanych funkcji widowiskowo-sportowych;

- prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie;

- utrzymywania ładu i porządku w miejscu wykonywania prac przez czas ich prowadzenia; w przypadku zaniechania powyższych obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy;

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

- przestrzegania przepisów bhp – w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;

- zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami zagospodarowania odpadów wytworzonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy, w tym sukcesywnego usunięcia tych odpadów do dnia odbioru końcowego; w przypadku zaniechania lub nienależytego wykonania powyższych obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę;

- systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie wykonywanych prac;

- zgłoszenia wykonanych prac do odbioru końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

  - Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

  - Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy powstanie konieczność zaniechania wykonania części prac lub konieczność wykonania robót zamiennych to Wykonawca, na żądanie Zamawiającego obowiązany jest zaniechać wykonania określonych prac w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym tak pod względem rzeczowym jak i finansowym.

§4

WYKONAWCA oświadcza iż:

- posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac stanowiącyh przedmiot umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzętem i urządzeniami, odpowiednimi dla wykonania przedmiotowej umowy;

- wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony WYKONAWCY w wykonaniu prac przewidzianych niniejszą umową posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na ich należyte wykonanie

§5

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należeć będzie:

- dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu,

- dokonanie odbioru końcowego robót.

§6

  - Zamawiający ma prawo wstępu na teren, na którym są prowadzone roboty (teren realizacji prac), w każdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana jest przez Wykonawcę Umowa. Zamawiającemu przysługuje także prawo do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów. Badania takie dokonywane będą na koszt Wykonawcy, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom.

  - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 (słownie: trzech) dni okaże mu dokumenty (lub wykaże w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, że Roboty, materiały, narzędzia i sprzęt odpowiadają wymogom prawa polskiego, w tym zgodności z Polską Normą lub apratą techniczną.

  - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu prac każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy lub nietrzeźwa.

§7

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót ulegających zakryciu z 3-dniowym wyprzedzeniem, pod rygorem powstania po stronie Zamawiającego uprawnienia do ich odkrycia na koszt Wykonawcy oraz odmowy dokonania zapłaty za przedmiotowe elementy robót.

§8

Odbiór końcowy robót stanowiących Przedmiot umowy zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu przedmiotu umowy i przebiegać będzie w następujący sposób:

- Wykonawca zawiadomi w formie pisemnej Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego,

- Zamawiający przeprowadzi odbiór końcowy nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego.

§9

  - Za wykonanie prac stanowiących Przedmiot umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie ………… (……………) zł brutto, w tym podatek VAT 23%

  - Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, etapy zgodnie z ofertą:

- 1 etap ………… zł brutto,

- 2 etap ………… zł brutto,

- 3 etap ………… zł brutto,

- 4 etap ………… zł brutto,

  - Wynagrodzenie określone powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy, w tym koszty robót tymczasowych, prac pomocniczych, robót towarzyszących, przestojów oraz zysk.

  - Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenie nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych po odbiorach częściowych na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego protokołów odbioru częściowego po zakończeniu poszczególnych etapów realizacji;

Należności wynikające z ww. faktur zostaną zapłacone na konto Wykonawcy podane w fakturze.

  - Termin płatności faktur wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej, rzetelnej i wystawionej we właściwym terminie faktury częściowej lub końcowej VAT, potwierdzonej kopią  u WYKONAWCY.

  - Faktury należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: faktury@stoczniowiec.org.pl

  - Za termin zapłaty strony zgodnie uznają datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności Wykonawcy są protokoły odbioru podpisane przez strony, prawidłowo wystawiona faktura VAT

  - Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT” chyba, że Wykonawcy nie dotyczy obowiązek ujawnienia na tzw. „Białej liście podatników VAT”.

  - Brak Wykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę, rachunku bankowego innego niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” uprawnia Zamawiającego w szczególności do:

− wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub

− zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”.

Taka okoliczność nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający, i w takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności.

  - Wykonawca oświadcza, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu pod rygorem odpowiedzialności za szkody (w tym utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki i kary, do zapłaty których Zamawiający jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§10

WYKONAWCA nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego.

§11

    - Dla przedmiotu umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 18 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

    - W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną wg wzoru – załącznik nr 1 do umowy.

    - W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy ze środków pochodzących z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku braku możliwości uzyskania pełnej kwoty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty powstałej różnicy.

    - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych przedmiotem Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§12

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w szczególności, gdy WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową i nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach; w takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zlecenia zakończenia robót innemu wybranemu przez ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawcy na koszt WYKONAWCY dotychczasowego.

- W przypadkach wyżej wymienionych WYKONAWCY nie przysługuje prawo dochodzenia żadnego odszkodowania.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i zawierać uzasadnienie. Jeżeli umowa nie przewiduje innych terminów, odstąpienie następuje w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zaistnienia przesłanek uprawniających Stronę do skorzystania z tego uprawnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy strony obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia odstąpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń.

- WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy.

- WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada.

- WYKONAWCA niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, usunie z Terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§13

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,3 % (słownie: trzy dziesiąte procenta) całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 Umowy za niezrealizowany zakres Przedmiotu umowy- za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) całkowitego wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1 Umowy;

- za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji jakości – w wysokości 0,3 % (słownie: trzech dziesiątych procenta) całkowitego wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki;

  - Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

  - Należności z tytułu kar umownych ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ, na co WYKONAWCA wyraża zgodę.

§14

- Zmiany umowy mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że ich wprowadzenie jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

- Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§15

  - Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę Zamawiającego.

  - Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o zmianie adresów. W razie uchybienia temu obowiązkowi doręczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze właściwym dla danej strony uważać się będzie za skutecznie dokonane.

  - W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

  - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Załącznik nr 1 – Karta gwarancyjna

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

……………………							………………………

- Załącznik nr 1 do Umowy

- KARTA GWARANCYJNA

na przedmiot umowy z dnia 19.01.2025 r., zawartej pomiędzy:

Wykonawcą: ………, zwany w dalszym tekście „Wykonawcą”,

a

Zamawiającym: Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec” z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 470, 80 – 309 Gdańsk, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod numerem KRS: 0000059293

§ 1

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 18 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany Przedmiot umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że istnieją prace zaległe do wykonania, gwarancja jakości obowiązuje od daty wskazanej w protokole potwierdzającym wykonanie zaległych prac.

- Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.

- Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad (lub część rzeczy), albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiającego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub części rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

- Ilekroć w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunięciu wady należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy na nową, wolną od wad.

- W przypadku gdy dana rzecz objęta przedmiotem Umowy była już dwukrotnie naprawiana Zamawiający uprawniony jest do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad.

§ 3

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakości ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości.

§ 4

Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub materiałów, z których Wykonawca korzystał realizując przedmiot umowy, przewiduje dłuższy okres gwarancji jakości niż wskazany w § 1, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na te urządzenia lub materiały na okres nie krótszy, niż okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę.

§ 5

- Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonywania uprawnień z gwarancji przysługującej Wykonawcy wobec producentów urządzeń, podwykonawców, dostawców.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie Zamawiającego o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości czy też wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od złożenia wniosku.

§ 6

Zamawiający będzie zawiadamiać Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub telefonicznie.

§ 7

W przypadkach spornych Zamawiający wyznaczy datę i miejsce oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

§ 8

W przypadku odmowy usunięcia wad lub nieusunięcia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

§ 9

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może od umowy odstąpić. Jeżeli wady nieusuwalne nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 10

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez obie Strony, wskazującym termin usunięcia wad.

§ 11

W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

……………………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)